|  | AF-CHEM SOFACO La référence du phytosanitaire en Côte d'Ivoire Treichville, Angle Rue des Brasseurs – Zone 3 · 30 BP 674 Abidjan 30 |
| --- | --- |

CAHIER DES CHARGES

PhytoTrace – Application web de gestion de la production,
des stocks et de la traçabilité des lots

| Projet | Atelier du Génie Logiciel – Institut Ivoirien de Technologie |
| --- | --- |
| Entreprise partenaire | AF-CHEM SOFACO (SA au capital de 2 000 000 000 FCFA) |
| Thème | N°30 – Industrie chimique : formules, lots, production, stocks, fiches de sécurité, traçabilité |
| Interlocuteur | Service informatique AF-CHEM SOFACO |

SOMMAIRE

1. Contexte

2. Objectifs et indicateurs de réussite

3. Périmètre du projet

4. Utilisateurs et rôles

5. Exigences fonctionnelles

6. Règles de gestion

7. Exigences non fonctionnelles

8. Contraintes techniques et architecture

9. Contraintes organisationnelles et planning

10. Livrables

11. Risques et parades

12. Critères de recette

13. Glossaire

14. Points à préciser avec l'entreprise

1. CONTEXTE

1.1 L'entreprise

AF-CHEM SOFACO est une société anonyme ivoirienne spécialisée dans les produits agro-pharmaceutiques. Elle est née le 4 novembre 2008 de la fusion de SOFACO, créée en 1961 pour la fabrication industrielle de pesticides, et d'AFCHEM, créée en 2003 pour la distribution de pesticides et d'engrais. Son actionnaire majoritaire est le groupe SFP (84 %). Son siège est situé à Treichville (Zone 3), à Abidjan.

L'entreprise dispose d'une usine sous agrément UEMOA de formulation, conditionnement et reconditionnement de produits phytosanitaires, comprenant une usine d'insecticides (tanks de formulation d'environ 5 000 L), une usine d'herbicides (tanks d'environ 2 500 L), un laboratoire d'analyses qualité équipé de chromatographie en phase gazeuse et liquide, et un service Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement (QHSE). Ses gammes couvrent les insecticides, herbicides, fongicides, régulateurs de croissance, traitements de semences, engrais, biosolutions et produits d'hygiène publique, pour des cultures comme le coton, le cacao, l'anacarde, l'hévéa ou le riz.

AF-CHEM SOFACO est présente dans 18 localités en Côte d'Ivoire et dispose de filiales : SEAP-CI (San Pedro), AF-CHEM Mali (Bamako) et AF-CHEM Burkina Faso (Bobo-Dioulasso).

1.2 Existant et problématique

La fabrication d'un produit phytosanitaire enchaîne plusieurs étapes gérées par des services différents : définition de la formule, réception et stockage des matières actives et co-formulants, formulation en tank, contrôle par le laboratoire, conditionnement, stockage des produits finis puis expédition vers le réseau de distribution. Lorsque ces informations sont réparties entre registres papier, tableurs et échanges informels, plusieurs difficultés apparaissent :

retrouver rapidement, lors d'une réclamation ou d'un contrôle, les matières premières et les analyses liées à un lot vendu ;

garantir que chaque lot est fabriqué avec la bonne version de formule et les bonnes quantités ;

connaître le stock réel des matières actives, emballages et produits finis, et anticiper ruptures et péremptions ;

mettre à disposition des équipes des fiches de données de sécurité (FDS) à jour.

Les outils réellement utilisés par l'entreprise restent à confirmer (voir section 14).

2. OBJECTIFS ET INDICATEURS DE RÉUSSITE

PhytoTrace doit centraliser dans une seule application web les formules, les lots de production, les résultats du contrôle qualité et les stocks, afin de retrouver rapidement l'historique complet de n'importe quel lot, de la matière première jusqu'au produit fini.

| Objectif | Indicateur mesurable |
| --- | --- |
| Tracer chaque lot | L'historique complet d'un lot (formule, matières consommées, analyses) s'obtient en une recherche, en moins de 5 minutes |
| Sécuriser la qualité | Aucun lot ne peut passer au statut « libéré » sans résultat de contrôle conforme |
| Maîtriser les stocks | Le stock de chaque article est consultable en temps réel et mis à jour automatiquement à chaque production |
| Fiabiliser les formules | Chaque lot est rattaché à une version de formule validée et non modifiable |

3. PÉRIMÈTRE DU PROJET

Pour rester réalisable dans le cadre d'un projet académique, PhytoTrace est volontairement limité à un cœur de métier : le cycle « formule → lot → contrôle qualité → stock → traçabilité » sur le site de production d'Abidjan. Le reste est découpé en évolutions possibles ou exclu.

3.1 Version 1 (MVP), réalisée dans le projet

authentification et gestion des rôles ;

gestion des articles (matières premières, emballages, produits finis) et des formules avec versions ;

création des lots de production et saisie des consommations ;

saisie des résultats du laboratoire et libération ou blocage des lots ;

mouvements de stock et stock en temps réel ;

recherche de traçabilité par numéro de lot.

3.2 Évolutions possibles, si le temps le permet

bibliothèque des fiches de données de sécurité, alertes, tableau de bord, exports PDF/Excel, QR code sur les étiquettes de lot.

3.3 Hors périmètre

La comptabilité et la paie, la facturation et la gestion commerciale, les achats auprès des fournisseurs, le réseau de distribution et les points de vente, la planification avancée de la production, le pilotage des équipements, la maintenance, les démarches d'homologation réglementaire, les filiales (Mali, Burkina Faso, SEAP-CI), la reprise des données historiques réelles et une application mobile native.

4. UTILISATEURS ET RÔLES

| Rôle | Utilisation principale |
| --- | --- |
| Administrateur (service informatique) | Gestion des comptes, des rôles et des paramètres |
| Responsable de production | Gestion des formules, création des lots, suivi de la production |
| Opérateur de formulation | Saisie des quantités réellement consommées et de l'avancement d'un lot |
| Laboratoire / Responsable qualité | Saisie des analyses, décision conforme ou non conforme, libération des lots |
| Magasinier | Entrées et sorties de stock, inventaires |
| Direction | Consultation (lecture seule) des lots, des stocks et de la traçabilité |

5. EXIGENCES FONCTIONNELLES

Les priorités suivent la méthode MoSCoW : Must (indispensable à la version 1), Should (important, prévu si possible), Could (bonus), Won't (exclu de cette version).

| N° | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF1 | Se connecter avec un identifiant et un mot de passe ; chaque utilisateur n'accède qu'aux écrans de son rôle | Must |
| EF2 | Gérer les articles : matières actives, co-formulants, emballages, produits finis (code, libellé, unité, stock minimum) | Must |
| EF3 | Gérer les formules : composition en pourcentage, mode opératoire, versions successives, validation par le responsable | Must |
| EF4 | Créer un lot de production : n° de lot automatique, produit, version de formule, tank, quantité prévue, opérateur | Must |
| EF5 | Saisir les consommations réelles d'un lot en indiquant les lots de matières premières utilisés | Must |
| EF6 | Saisir les résultats d'analyse d'un lot et décider : libéré, bloqué ou rejeté | Must |
| EF7 | Enregistrer les entrées (réceptions) et sorties de stock ; consulter le stock en temps réel par article et par lot | Must |
| EF8 | Rechercher un lot et afficher sa traçabilité descendante (matière → produits finis) et ascendante (produit fini → matières) | Must |
| EF9 | Consulter l'historique des actions (qui a fait quoi et quand) | Should |
| EF10 | Associer à chaque produit sa fiche de données de sécurité (PDF) avec versions | Should |
| EF11 | Recevoir des alertes : stock sous le minimum, péremption proche, lot bloqué | Should |
| EF12 | Tableau de bord : lots produits par période, taux de conformité, état du stock | Could |
| EF13 | Exporter une fiche de lot ou un état de stock en PDF / Excel ; imprimer une étiquette de lot avec QR code | Could |
| EF14 | Gestion multi-sites des filiales, suivi des homologations | Won't |

6. RÈGLES DE GESTION

RG1 – le numéro de lot est unique et généré automatiquement (format proposé : code produit + année + numéro d'ordre, à confirmer) ;

RG2 – la somme des pourcentages d'une formule est égale à 100 % ;

RG3 – une version de formule validée ne peut plus être modifiée : toute modification crée une nouvelle version ;

RG4 – un lot ne peut être créé qu'à partir d'une version de formule validée ;

RG5 – la saisie des consommations d'un lot diminue automatiquement le stock des matières utilisées ; un stock ne peut pas devenir négatif ;

RG6 – les sorties de matières suivent la règle FEFO (premier périmé, premier sorti) ; une matière périmée ne peut pas être consommée ;

RG7 – un lot entre en stock de produits finis uniquement lorsqu'il est libéré par le laboratoire ;

RG8 – seul un utilisateur du rôle Laboratoire / Qualité peut libérer, bloquer ou rejeter un lot ;

RG9 – aucune donnée de lot, d'analyse ou de mouvement n'est supprimée : elle peut seulement être annulée, avec justification.

7. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

| Catégorie | Exigence |
| --- | --- |
| Ergonomie | Interface en français, simple, utilisable sur ordinateur et sur tablette (responsive) ; une action courante en 3 clics maximum |
| Performance | Affichage d'une page ou d'un résultat de recherche en moins de 2 secondes pour 50 utilisateurs simultanés |
| Sécurité | Mots de passe chiffrés, droits par rôle, protection contre les attaques courantes (CSRF, injection SQL, XSS), accès restreint aux formules, session expirée après inactivité |
| Traçabilité | Journal des actions sensibles (création, validation, libération, annulation) avec utilisateur et horodatage |
| Disponibilité | Application disponible pendant les heures d'ouverture ; sauvegarde quotidienne de la base de données |
| Maintenabilité | Code versionné sur GitHub, structuré par application Django, commenté et documenté (README, installation) |
| Compatibilité | Navigateurs récents : Chrome, Edge, Firefox |
| Données personnelles | Seules les données nécessaires aux comptes utilisateurs sont collectées, conformément à la loi ivoirienne n° 2013-450 relative à la protection des données à caractère personnel |

8. CONTRAINTES TECHNIQUES ET ARCHITECTURE

| Élément | Choix |
| --- | --- |
| Type d'application | Application web responsive, accessible depuis un navigateur, sans installation sur les postes |
| Back-end | Python avec le framework Django (modèles, administration, authentification et gestion des droits intégrées) |
| Front-end | Par défaut : templates Django rendus côté serveur avec Bootstrap. Alternative possible : interface séparée (React ou Vue.js) reliée à une API Django REST Framework |
| Base de données | PostgreSQL (SQLite accepté en développement) |
| Outils | Git et GitHub (versionnement), Figma (maquettes), Trello (suivi des tâches), outil UML pour la modélisation |
| Hébergement | Démonstration sur poste local ou hébergeur gratuit ; serveur interne de l'entreprise à envisager pour une mise en service réelle |

9. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES ET PLANNING

un interlocuteur du service informatique disponible pour trois échanges : cahier des charges, maquette et application finale ;

utilisation exclusive de données de démonstration : aucune formule ni donnée réelle de l'entreprise n'est nécessaire au projet ;

travail organisé en sprints, avec un backlog suivi sur Trello.

Le projet suit le planning officiel du module Atelier du Génie Logiciel, sur quatre mois. Les visites et échanges avec l'entreprise se poursuivent pendant toute la durée du projet.

| Phase | Période | Activités | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyse et conception | Mois 1 | Visite de l'entreprise, analyse, conception, élaboration des maquettes, présentation | Cahier des charges, diagrammes UML, MCD / MLD, maquettes Figma |
| Développement front-end | Début du mois 2 | Conception de l'interface utilisateur, présentation | Écrans conformes aux maquettes (templates Django) |
| Développement back-end 1/2 | Fin du mois 2 – début du mois 3 | Initialisation du back-end, intégration des entités, intégration des vues et du routage | Projet Django, modèles et base PostgreSQL, URL et vues |
| Développement back-end 2/2 | Mois 3 | Dynamisation de l'interface, tests unitaires, d'intégration et de performance, documentation technique | Application fonctionnelle testée et documentée |
| Présentation | Début du mois 4 | Présentation de l'application | Démonstration |
| Correction | Mois 4 | Correction et prise en compte des remarques | Version corrigée |
| Présentation finale | Fin du mois 4 | Soutenance devant l'entreprise et le jury | Application et documentation finales |

10. LIVRABLES

| Livrable | Contenu |
| --- | --- |
| Cadrage | Cahier des charges (Word et PDF) |
| Modélisation | Diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquence et d'activité ; MCD et MLD |
| Maquettes | Maquettes des écrans principaux sur Figma |
| Code source | Dépôt GitHub avec README (présentation, installation, choix techniques) |
| Application | Application web démontrable avec un jeu de données de démonstration |
| Tests | Rapport des tests unitaires, d'intégration et de performance |
| Documentation | Documentation technique, guide utilisateur et support de présentation finale |

11. RISQUES ET PARADES

| Risque | Impact | Parade prévue |
| --- | --- | --- |
| Peu de disponibilité de l'entreprise pour répondre aux questions | Élevé | Hypothèses réalistes documentées, questions regroupées (section 14), validation par écrit |
| Confidentialité des formules et des données réelles | Moyen | Données de démonstration uniquement, aucune donnée réelle demandée |
| Périmètre trop large pour le temps disponible | Élevé | Priorisation MoSCoW : seules les exigences Must sont garanties |
| Prise en main de Django | Moyen | Formation en début de projet, usage des outils intégrés de Django (admin, authentification) |
| Besoins modifiés en cours de projet | Moyen | Nouvelles demandes ajoutées au backlog et arbitrées à chaque sprint |

12. CRITÈRES DE RECETTE

L'application sera considérée comme conforme lorsque les scénarios suivants fonctionnent avec les données de démonstration :

chaque rôle se connecte et ne voit que les écrans autorisés ;

une formule est créée, validée, puis modifiée sous forme d'une nouvelle version ;

un lot est créé à partir d'une formule validée, ses consommations sont saisies et le stock des matières diminue ;

un lot non conforme est bloqué et n'apparaît pas dans le stock de produits finis ; un lot conforme y apparaît après libération ;

à partir d'un numéro de lot de produit fini, on retrouve la formule, les lots de matières premières et les analyses ;

les tests unitaires, d'intégration et de performance passent, et le temps de réponse respecte la section 7 ;

toutes les exigences Must et les règles de gestion RG1 à RG9 sont vérifiées par un cahier de tests.

13. GLOSSAIRE

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Matière active | Substance qui donne au produit phytosanitaire son effet (insecticide, herbicide…) |
| Co-formulant | Substance ajoutée à la matière active (solvant, émulsifiant…) pour obtenir le produit final |
| Formule | Recette d'un produit : liste des composants, proportions et mode opératoire |
| Lot | Quantité de produit fabriquée en une fois, identifiée par un numéro unique |
| Libération d'un lot | Décision du laboratoire autorisant la vente d'un lot conforme |
| FEFO | First Expired, First Out : on utilise d'abord ce qui périme le plus tôt |
| FDS | Fiche de données de sécurité : document décrivant les dangers d'un produit et les précautions à prendre |
| Traçabilité | Capacité à retrouver l'origine et le parcours d'un lot |
| MVP | Minimum Viable Product : première version contenant uniquement l'essentiel |
| MoSCoW | Méthode de priorisation : Must, Should, Could, Won't |
| QHSE | Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement |

14. POINTS À PRÉCISER AVEC L'ENTREPRISE

Les points suivants seront confirmés avec le service informatique d'AF-CHEM SOFACO avant le démarrage des maquettes :

| Sujet | Question à poser |
| --- | --- |
| Outils actuels | Comment sont suivis aujourd'hui les formules, les lots et les stocks (registres, Excel, ERP) ? Un logiciel existant doit-il échanger des données avec PhytoTrace ? |
| Priorités | Les exigences classées Must correspondent-elles aux vrais besoins de l'entreprise ? |
| Numérotation des lots | Quelle est la règle actuelle de numérotation des lots (RG1) ? |
| Contrôle qualité | Quelles analyses le laboratoire réalise-t-il sur un lot et qui décide de sa libération ? |
| Stocks | Combien de magasins ou entrepôts ? Les lots et dates de péremption des matières premières sont-ils suivis ? |
| Utilisateurs | Combien de personnes par rôle ? Faut-il d'autres rôles que ceux de la section 4 ? |
| Postes et réseau | Quels appareils dans les usines et le magasin ? La connexion est-elle disponible partout ? |
| Hébergement et sécurité | Serveur interne ou hébergeur externe ? Règles de sécurité, de mots de passe et de sauvegarde imposées ? |
| Fiches de sécurité | Où sont stockées les FDS aujourd'hui et qui les met à jour ? |
| Données de test | L'entreprise peut-elle fournir des exemples anonymisés (fiche de lot, état de stock) pour les maquettes ? |